如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程

（标段：RGJT-SG2002-4、RGJT-SG2002-5、RGJT-SG2002-10）

招标文件

(项目专用本)

| 招标人： | 如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 |
| 日期：二○二○年四月 |  |

使用说明

一、本项目招标文件（以下称《项目专用本》）是以交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（以下简称《公路工程标准文件》）及《标准施工招标文件》（2007年版）（以下简称《标准文件》）为依据，结合工程实际而编制的。三者是一个整体，具有同等的法律效力。

二、《公路工程标准文件》中的招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术规范和投标文件格式是供所有招标文件通用的标准化条款和规范；针对本项目实际对《公路工程标准文件》所作的修改、补充和具体化，分别编在《项目专用本》的投标人须知前附表、评标办法前附表、项目专用合同条款数据表、技术规范说明及有关表格中。凡《项目专用本》与《公路工程标准文件》对同一条款的规定和要求或数据有不一致之处，以《项目专用本》规定为准；《项目专用本》未列入的，仍按《公路工程标准文件》、《标准文件》的规定和要求执行。

三、投标人应将《项目专用本》与《公路工程标准文件》、《标准文件》结合阅读，并按《公路工程标准文件》、《标准文件》和《项目专用本》的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过符合性审查而被拒绝。

四、《标准施工招标文件》（2007年版）、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自备。

五、本招标文件中提到的“××以上”、“××以下”均含本身，所使用的时间无特殊说明的均为北京时间。

目  录

第  一  卷	1

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

附录1  资格审查条件(资格最低条件)	15

附录2  资格审查条件(业绩最低要求)	15

附录3  资格审查条件(项目经理和项目技术负责人最低要求)	15

附录4  资格审查条件(其他人员要求)	16

附录5  资格审查条件(机械最低要求)	16

第三章  评标办法（合理低价法）	18

评标办法前附表	18

第四章  合同条款及格式（示例）	21

第一节  通用合同条款	21

第二节  专用合同条款	21

第三节  合同附件格式	31

第五章  工程量清单	39

第  二  卷	42

第六章  图纸	42

第  三  卷	43

第七章  技术规范	43

第八章 工程量清单计量规则	44

第  四  卷	45

第九章  投标文件格式	45

第一个信封（商务及技术文件）	46

一、投标函及投标函附录	48

二、授权委托书或法定代表人身份证明	50

三、投标保证金	52

四、绿化养护劳务作业计划	53

五、项目管理机构	54

六、资格审查资料	55

七、其 他 材 料	62

第二个信封（报价文件）	63

一、投标函	65

二、已标价工程量清单	66

附件	67

# 第  一  卷

# 第一章  如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程（标段：RGJT-SG2002-4、RGJT-SG2002-5、RGJT-SG2002-10）招标公告

## 1、招标条件

如皋市2020-2023年度公路绿化养护工程已批准实施，项目业主为如皋市新绘交通设施建设投资有限公司，建设资金来自自筹，出资比例合计100%，招标人为如皋市新绘交通设施建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现委托招标代理江苏骏通建设项目管理咨询有限公司对该项目的劳务分包进行国内公开招标。本项目采用资格后审方式。

## 2、项目概况与招标范围

2.1项目介绍

标段号为RGJT-SG2002-4：沿江公路（通州至靖江）的绿化养护，公路长度14Km，养护总面积约33.4万平方米。招标范围为沿江公路（通州至靖江）的绿化养护劳务分包（除肥料及补栽苗木甲供外的其他全部养护工作），养护期3年。养护技术要求详见招标文件附件《公路绿化管护考核办法（试行）》。

标段号为RGJT-SG2002-5：G204南延的绿化养护，公路长度12.6km，养护面积面积约28.92万平方米。招标范围为G204南延的绿化养护劳务分包（除肥料及补栽苗木甲供外的其他全部养护工作），养护期3年。养护技术要求详见招标文件附件《公路绿化管护考核办法（试行）》。

标段号为RGJT-SG2002-10：如港路：大明河桥-丁磨路 中分带及侧分带、丁磨路-宁通高速出口 中分带及两侧花池部分，绿化养护面积约15.4万平米。招标范围为如港路的绿化养护劳务分包（除肥料及补栽苗木甲供外的其他全部养护工作），养护期3年。养护技术要求详见招标文件附件《公路绿化管护考核办法（试行）》。

2.2质量等级要求：达到绿化养护二级标准；质量安全要求：无安全事故。

2.3计划开完工时间：养护期为3年，自2020年5月1日至2023年4月30日。

## 3、投标人资格要求

3.1投标人应具备承担本次招标项目施工的资格条件、能力和信誉要求：

（1）资格要求：具有独立法人资格，投标人营业执照的经营范围必须包含园林绿化内容。

（2）业绩要求：近三年内（2017年1月1日至今，以合同签订时间为准）具有单项面积20万平方米以上的绿化工程施工或绿化工程养护业绩，须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料（上述证明材料须体现合同签订时间、工程类型以及绿化面积，否则不予认可），原件备查。

（3）项目经理和项目技术负责人要求：

| 人员 | 资 格 要 求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 具备园林绿化及相关专业的工程师及以上职称，且担任过单项面积20万平方米以上绿化工程施工或养护的项目经理，须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料（上述证明材料须体现工程类型以及绿化面积，否则不予认可），原件备查。 |
| 项目技术负责人 | 具备园林绿化及相关专业的工程师及以上资格，且担任过单项面积20万平方米以上绿化工程施工或养护的项目经理，须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料（上述证明材料须体现工程类型以及绿化面积，否则不予认可，原件备查。 |

（4）其他人员要求：

| 人员 | 资 格 要 求 |
| --- | --- |
| 安全员 | 1名，持有园林绿化工程安全员证（建安C证）或公路工程安全员证（交安C证）。 |
| 施工员 | 至少1名，持有有效的施工员证书。 |
| 质量员 | 至少1名，持有有效的质量员证书。 |

（5）机械最低要求：

| 序号 | 机械名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查车 | 1辆，并根据养护需要增加。 | 轿车或面包车，性能良好；证照、保险有效、齐全。 |
| 2 | 洒水车 | 数量根据现场具体情况增加。特别是旱季、春秋补植季节，以确保满足绿地养护需要，确保苗木保存率及生长势。 | 性能良好，购买年代新，要求安装GPS；证照、保险有效、齐全。 |
| 3 | 绿篱修剪机 | 数量满足项目养护需要。 |  |
| 4 | 草坪修剪机 | 数量满足项目养护需要。 |  |
| 5 | 清运卡车 | 1辆，并根据养护需要增加。 | 中型卡车；证照、保险有效、齐全。 |

注：

①园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），园林绿化及相关专业包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

②项目经理及项目技术负责人在投标时必须明确。其他人员中，除安全员、施工员、质量员外，在投标时无需提供，但中标后必须按项目需求配备并报发包人批准。

③投标单位拟投入本项目的主要人员（项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员）不得相互兼任，且必须为投标企业正式员工，以社保部门出具的加盖社保部门章的2019年4月-2020年3月社保缴费证明为准。

④机械为投标人自有的，须提供购买发票；机械为租赁的，须提供租赁意向书和出租方的购买发票。同时提供机动车行驶证、保险凭证等其他证明材料。

⑤ GPS定位系统投标时不需要提供，但中标后必须按要求安装到位。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.5每个投标人仅可对本次招标项目的一个标段进行投标。按照标段号由小到大的顺序开标评标定标。在“如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程项目中标候选人公示”中，已被推荐为RGJT-SG2002-1、RGJT-SG2002-2、RGJT-SG2002-3、RGJT-SG2002-6、RGJT-SG2002-7、RGJT-SG2002-8、RGJT-SG2002-9标段中标候选人第一名的投标单位不得参与本次投标。

3.6已经报名RGJT-SG2002-4标段并交费的投标人继续参与本标段投标的，仍需报名，但无须再次交纳招标文件费用。报名参与RGJT-SG2002-5、RGJT-SG2002-10标段的投标单位须按要求缴纳招标文件费用。

## 4、报名与招标文件的获取

4.1凡有意参加本项目投标的潜在投标人可于北京时间（下同）2020年4月20日至2020年4月24日（法定公休日、法定节假日除外）每日上午9：00时至11：30时，下午14：00时至17：00时（北京时间，下同），至江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（地址：如皋市海阳北路陆地方舟人才公寓1号楼2001室）持经办人身份证原件和装订成册并加盖单位公章的单位介绍信原件、经办人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件报名并购买招标文件。

4.2招标文件每套售价人民币（下同）600元，售后不退。

4.3本次招标项目的补遗书将在如皋市交通产业集团有限公司网站(http://www.rgcig.com/)上公布，请投标人及时关注并下载。因投标人未及时关注而造成的一切后果由投标人自己承担。

## 5、投标文件的递交及相关事宜

5.1本项目招标人不统一组织工程现场踏勘和投标预备会，投标人可自行调查，如需招标人协助，请提前与招标人联系。

5.2递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年4月27日14：30时，投标人请在该投标截止时间之前将投标文件递交至如皋市交通产业集团有限公司A1311会议室（请投标人注意提前熟悉会场，避免迟到）。

招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人应派法定代表人或其授权代理人携带有效身份证明出席（仅允许法定代表人或其授权代理人一人进入开标会场），若未前来出席开标会，则视为默认开标结果。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6、发布公告的媒介

本次招标公告在如皋市交通产业集团有限公司网站（http://www.rgcig.com/）上发布。

## 7、联系方式

招 标 人：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司

地    址：如皋市惠政东路188号广电大厦

联 系 人：杨超

电    话：0513-80693610

招标代理：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地　　址：如皋市海阳北路陆地方舟人才公寓1号楼2001室

联 系 人：张贤玉、史隆卿

联系电话：0513-85156010、18018426113

传　　真：0513-87690668

邮    箱：563587014@qq.com

2020年4月20日

# 第二章  投标人须知

本招标文件项目专用本中的“投标人须知前附表”是对“投标人须知”正文的补充、细化，是对正文中的未尽事宜的明确。“投标人须知”正文详见《公路工程标准文件》。

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 地 址：如皋市惠政东路188号广电大厦 联系人：杨超 电 话：0513-80693610 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 地 址：如皋市海阳北路陆地方舟人才公寓1号楼2001室 联系人：张贤玉、史隆卿 电 话：0513-85156010、18018426113 传 真：0513-87690668 邮 箱：563587014@qq.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程（标段：RGJT-SG2002-4、RGJT-SG2002-5、RGJT-SG2002-10） |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 如皋市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹，出资比例合计：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 养护期3年，自2020年5月1日至2023年4月30日。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到绿化养护二级标准 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录1 业绩要求：见附录2 项目经理和项目技术负责人要求：见附录3 其他人员要求：见附录4 机械最低要求：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 本款补充第（12条）： （12）出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）规定的属于投标人相互串通投标的下列情形之一的： a、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b、投标人之间约定中标人； c、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； d、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； f、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； g、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； h、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； i、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； j、不同投标人的投标文件相互混装； k、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； i、其他经查实的串标行为。 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | / |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）、补遗书（如有），其他附件详见“招标文件附件”内容 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止之日10天前 |
|  |  | 形式：通过不记名电子邮件的方式向招标人或招标代理机构提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 递交投标文件截止之日15天前以编号的补遗书形式在如皋市交通产业集团有限公司网站（http://www.rgcig.com/）澄清有关问题。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 招标文件的澄清在网站上一经发布，视为投标人已知悉并自行下载，无需确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 递交投标文件截止之日15天前以编号的补遗书形式在如皋市交通产业集团有限公司网站（http://www.rgcig.com/）发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 招标文件的修改在网站上一经发布，视为投标人已知悉并自行下载，无需确认。 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按一般计税方法计算。 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 有，各标段的最高投标限价如下： 标段; 标段养护面积（万M2）; 养护期（年）; 最高限价单价（元/㎡·年）; 最高限价总价（元）. RGJT-SG2002-4; 33.4; 3; 2.20; 2204400.00. RGJT-SG2002-5; 28.92; 3; 2.20; 1908720.00. RGJT-SG2002-10; 15.4; 3; 2.20; 1016400.00. |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | （1）投标人的投标价，应是本须知第 1条招标范围内其所投标段的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。投标人所报的单价或总额价应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械使用费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 （2）中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。 （3）建筑工程一切险及第三者责任险均由承包人投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，摊入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，不单独计量与支付。养护合同期内发生的与之相关的一切义务与责任均由承包人承担。 （4）根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53号）、《关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知》（苏人社发[2017]126号）及省厅相关文件要求，投标人在中标后必须依法参加工伤保险，为从业人员（含临时工和农民工）缴纳保险费，对施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，实行“先参保、再开工”；为其设备投保设备险。上述投保所需费用由投标人摊入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，不单独计量与支付。发包人不承担承包人一方人员、材料、设备损失的赔偿责任。 （5）根据“《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）”和“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）”、“《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）”、“江苏省交通运输厅关于执行交通运输部86号公告有关补充规定的通知”的规定，投标人应在投标总价中计入安全生产费用。本项目的安全生产费用为最高投标限价的2.0%，以发包人对工程安全生产的考核情况以及江苏省交通运输厅《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的规定按实进行计量支付。除重大设计变更增补安全生产费用外，承包人安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，超出部分费用已包括在合同总价内，发包人不另行计量与支付。 （6）本项目承包人应在发包人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。投标人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。 （7）为提高施工过程中的环境质量，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，创造整洁、优美、文明的城市环境，工程施工环保措施需满足“关于印发‘全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案’的通知”（交质公（2016）35号文）、“省交通运输厅关于印发江苏省绿色公路建设的实施意见的通知”（苏交公〔2017〕5号文）、《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建〔2018〕17号）的规定。项目实施过程中，招标人可视情况另行制定考核细则，并根据考核结果进行支付与奖惩，对此，承包人不得提出异议。此外，工程施工过程中受大气管控影响所造成的费用增加，由承包人承担，不得向发包人进行索赔。 （8）承包人应在服从全局、保障养护质量的基础上制定详细可行的交通组织方案及临时安全设施设置方案，承包人的交通组织方案及临时安全设施设置方案必须遵循交警、路政、城管等行政部门提出的相关要求，并经发包人同意且通过交警、路政、城管等行政部门的行政审批。承包人的投标报价中应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的全部现场工程措施费用、临时安全设施设置费用、方案审查费、协调工作费用和规费等，上述费用均含在相关的单价或总额价内，发包人不再单独计列。 （9）作为一个有经验的承包人，应充分考虑施工过程中相关施工、交通干扰影响致使人工、机械效率降低而增加的费用，该费用包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，交通未按规定运行而给其它部门或个人造成的一切损失，或造成工程施工费用的增加，均由承包人自行负责。 （10）临时占地指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥、借土场地、现场的临时出入通道，以及生产（办公）、 生活等临时设施用地。本工程若有需要，由承包人负责办理临时占地的租用手续，并支付租用以及地面附着物拆迁补偿、恢复等相关费用，发包人协助承包人与相关部门进行协调。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担相应费用，临时占地费含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，招标人不另计列。 （11）本项目施工所需供电、供水由投标人自行调查解决并承担所有费用。 （12）在本项目交、竣工验收过程中，与本项目有关的交、竣工会议相关费用等由中标人承担，含在投标报价中，不单独计列。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求。 投标保证金的金额：2万元/投标人 投标保证金可采用的其他形式：无 为方便投标保证金的退还，招标人建议投标人优先使用银行汇票形式 招标人指定账户如下： 开户名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司南通分公司 开户银行：中国建设银行南通分行营业部 账 号：32001648636052512953 采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业或股份制银行支行以上 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 投标人有串标、围标、“挂靠”其他单位参与投标，贿赂评标专家或招标人工作人员，以及其他违反国家招投标管理有关规定的行为。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有，详见第九章投标文件格式“六、资格审查资料”。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年发生的类似项目的年份要求 | 2017年1月1日～投标截止时间 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：1份。 是否要求提交电子版文件：是。电子文件一套(建议使用U盘)，分“商务及技术文件”、“报价文件”分别包装到相应信封内。当副本、电子文件和正本不一致时，以正本为准。 其他要求： （1）中标人在领取中标通知书前再提交与投标内容完全一致的投标文件副本若干份。 （2）未按招标文件规定编制和提交投标文件（含电子文件）、投标报表的，其投标文件将被否决。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 无 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 招标人地址：如皋市惠政东路188号广电大厦 如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程××标段施工招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件 在2020年 月 日 时（投标截止时间）前不得开启 投标人名称： 投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人名称：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 招标人地址：如皋市惠政东路188号广电大厦 如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程××标段施工招标第二个信封（报价文件）投标文件 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： 银行保函封套： 招标人名称：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 招标人地址：如皋市惠政东路188号广电大厦 如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程××标段施工招标投标保证金（银行保函原件） 投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：如皋市交通产业集团有限公司A1311会议室 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：第一个信封评审结束后 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：如皋市交通产业集团有限公司A1311会议室 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：随机 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人以上单数，由招标人依法组建； 评标专家确定方式：依法组建。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 每标段不超过 3 名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：如皋市交通产业集团有限公司网站(http://www.rgcig.com/) 公示期限： 3 日 公示的其他内容：无 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：如皋市交通产业集团有限公司网站(http://www.rgcig.com) 公告期限： 3 日 公示的其他内容：无 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票 履约保证金的金额：年度绿化养护劳务费用的10%。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有商业或股份制银行支行以上 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 行政监督机构：如皋市交通产业集团招投标中心 地址：如皋市惠政东路188号广电大厦 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 原条款内容细化为： 招标人不组织踏勘现场，投标人为获取有关编制投标文件和签订合同所必需的资料可自行踏勘现场。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 原条款内容细化为： 1.10.1招标人不召开投标预备会。 1.10.2各投标人对阅读招标文件和自行考察现场后的疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过不记名电子邮件的方式向招标人或招标代理机构提出，以便招标人进行澄清。 1.10.3招标人将在投标人须知前附表规定的时间内，以编号的补遗书形式在如皋市交通产业集团有限公司网站（http://www.rgcig.com/）澄清有关问题。该澄清内容视为招标文件的组成部分。补遗书一经公布，视为投标人已知悉并自行下载，无需确认。 |
| 3.4.3 | 投标保证金 | 原条款内容细化为： 3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，中标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同协议书后5日内直接转为履约保证金，不足部分由中标的投标人在签订合同前以招标人认可的形式补足；其他中标候选人的投标保证金在中标人签订合同后5日内退还。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 原3.5.1条款内容细化为： 3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本、基本账户开户许可证或“基本存款账户信息”的复印件，并加盖投标人单位章。 原3.5.2条款不适用于本项目。 原3.5.3条款内容细化为： 3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附施工合同、中标通知书或业主证明材料的复印件，并加盖投标人单位章。 原3.5.4条款不适用于本项目。 原3.5.5条款内容细化为： 3.5.5“拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表”应附项目经理及项目技术负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，同时附业绩证明材料复印件（须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料），并附项目经理及项目技术负责人的社保缴费记录复印件。复印件均须加盖投标人单位章。 原3.5.6条款内容细化为： 3.5.6“拟委任的其他主要管理人员汇总表”应填报满足投标人须知前附表附录4规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他主要管理人员和技术人员资历表”中的相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及社保缴费记录复印件。复印件均须加盖投标人单位章。 原3.5.7条款内容细化为： 3.5.7“拟投入本标段的主要施工机械表”应填报满足投标人须知前附表附录5规定的机械设备。机械为投标人自有的，须提供购买发票；机械为租赁的，须提供租赁意向书和出租方的购买发票。 原3.5.8条款不适用于本项目。 原3.5.10条款不适用于本项目。 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标记 | 原4.1.1款内容细化为： 4.1.1 投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本以及商务及技术文件电子版文件应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本以及报价文件电子版文件（含填写完毕的工程量固化清单）应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条（封条格式不限，但封条上必须有“密封”或“封条”或“密封条”字样），并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。 投标人应将电子文件内容存放于相应文件夹内，文件夹名为投标人全称及所投项目名称、标段号。电子版文件的载体优先考虑使用U盘，除原件为图像文件以外的内容均应为非扫描图像文件格式，且为Word或Excel文件，不得设置密码，电子版文件的载体上或包装上注明投标人全称及所投项目、标段名称。 |
| 7.4 | 定标 | 第7.4款内容细化为： 按照投标人须知前附表的规定，招标人依法确定中标人。如果招标人根据本章第3.5.3项、第7.7.2项或第7.8.1项规定取消了中标人的中标资格，或排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。 |
| 10.2 | 复印件 | 增加10.2条款： 10.2投标文件正本中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。不符合本条款要求的投标文件将被判定为无效投标文件。 |
| 10.3 | 工伤保险 | 承包人应根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》（人社部发[2014]103号）、《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53号）、《关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知》（苏人社发[2017]126号）及省厅相关文件要求参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。 |
| 10.4 | 农民工工资保证金及农民工工资 | 农民工工资保证金金额为年度养护费用的2%（最高不超过80万元），单独向招标人指定账户递交，递交形式可采用现金、支票、银行保函，若采用银行保函，其格式见合同附件十。农民工工资保证金于管养年度考核验收结束后的第二个月内退还。 按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求，中标人应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户（该专用账户所属的银行由中标人自行选择，但须经招标人确认），发包人按合同约定，将支付款的20%汇入农民工工资专用账户。发包人将不定期对账户进行核查，同时要求承包人建立健全的清理拖欠农民工工资应急预案，并及时足额将农民工工资发放到位。 |
| 10.5 | 工程资金 | 中标人应在工程项目所在地银行开设工程资金专用账户（该专用账户所属的银行由中标人自行选择，但须经招标人确认），发包人按合同约定，将支付款的80%汇入工程资金专用账户。发包人将不定期对账户进行核查。 |
| 10.6 | 防疫措施 | 根据疫情防控部门要求，为避免人员聚焦及配合疫情防控需要，投标人仅能委派一名人员（投标人法定代表人或其委托代理人）出席开标会议、递交投标文件，该人员必须为非境外抵通人员，且必须提供“苏康码”截图（进入江苏政务服务APP或支付宝APP办理并查询）或“易来通”健康码截图（关注南通公安微信公众号办理并查询）。投标人应将上述查询截图与签署好的“参与投标疫情防控承诺书”扫描件于投标截止日前一天发至563587014@qq.com，“参与投标疫情防控承诺书”原件必须与投标文件同时递交（无需装订、密封）。承诺书格式见“附件七 参与投标疫情防控承诺书”。不按上述规定递交的招标文件将被拒收。 在疫情防控期间严格执行登记问询制度，请参加本开评标活动的人员携带有效身份证件，规范佩戴口罩，接受实名登记和体温检测，自觉服从和配合现场工作人员安排。开评标现场注意与他人保持安全距离、减少逗留时间（接受登记问询时间可能较长，请各投标人提前准备，避免迟到）。 |
| 10.7 | 开标评标定标顺序 | 每个投标人仅可对本次招标项目的一个标段进行投标。按照标段号由小到大的顺序开标评标定标。 |

## 附录1  资格审查条件(资格最低条件)

施工企业资格要求

具有独立法人资格，投标人营业执照的经营范围必须包含园林绿化内容。

## 附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

业 绩 要 求

近三年内（2017年1月1日至今，以合同签订时间为准）具有单项面积20万平方米以上的绿化工程施工或绿化工程养护业绩，须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料（上述证明材料须体现合同签订时间、工程类型以及绿化面积，否则不予认可），原件备查。

## 附录3  资格审查条件(项目经理和项目技术负责人最低要求)

| 人员 | 资 格 要 求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 具备园林绿化及相关专业的工程师及以上职称，且担任过单项面积20万平方米以上绿化工程施工或养护的项目经理，须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料（上述证明材料须体现工程类型以及绿化面积，否则不予认可），原件备查。 |
| 项目技术负责人 | 具备园林绿化及相关专业的工程师及以上资格，且担任过单项面积20万平方米以上绿化工程施工或养护的项目经理，须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料（上述证明材料须体现工程类型以及绿化面积，否则不予认可），原件备查。 |
| 注： ①园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），园林绿化及相关专业包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。 ②项目经理及项目技术负责人在投标时必须明确。 ③投标单位拟投入本项目的人员不得相互兼任，且必须为投标企业正式员工，以社保部门出具的加盖社保部门章的2019年4月-2020年3月社保缴费证明为准。 |  |

## 附录4  资格审查条件(其他人员要求)

| 人员 | 资 格 要 求 |
| --- | --- |
| 安全员 | 1名，持有园林绿化工程安全员证（建安C证）或公路工程安全员证（交安C证）。 |
| 施工员 | 至少1名，持有有效的施工员证书。 |
| 质量员 | 至少1名，持有有效的质量员证书。 |
| 注： ①除安全员、施工员、质量员外，其他人员在投标时无需提供，但中标后必须按招标人的要求配备并报发包人批准。 ②投标单位拟投入本项目的主要人员（项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员）不得相互兼任，且必须为投标企业正式员工，以社保部门出具的加盖社保部门章的2019年4月-2020年3月社保缴费证明为准。 |  |

## 附录5  资格审查条件(机械最低要求)

| 机械名称 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 巡查车 | 1辆，并根据养护需要增加。 | 轿车或面包车，性能良好；证照、保险有效、齐全。 |
| 洒水车 | 数量根据现场具体情况增加。特别是旱季、春秋补植季节，以确保满足绿地养护需要，确保苗木保存率及生长势。 | 性能良好，购买年代新，要求安装GPS；证照、保险有效、齐全。 |
| 绿篱修剪机 | 数量满足项目养护需要。 |  |
| 草坪修剪机 | 数量满足项目养护需要。 |  |
| 清运卡车 | 1辆，并根据养护需要增加。 | 中型卡车；证照、保险有效、齐全。 |
| 注：机械为投标人自有的，须提供购买发票；机械为租赁的，须提供租赁意向书和出租方的购买发票。同时提供机动车行驶证、保险凭证等其他证明材料。GPS定位系统投标时不需要提供，但中标后必须按要求安装到位。 |  |  |

附件七　参与投标疫情防控承诺书

（投标时单独提供，无需密封）

参与投标疫情防控承诺书

（招标人名称）：

为切实阻断新型冠状病毒肺炎的传播，在疫情防控期，我公司及参加本次投标活动的经办人在参与开评标活动过程中特此承诺以下事项：

一、本人承诺遵守各项法律法规和南通市、如皋市相关疫情防控按理规定，在参与“如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程”投标期间增强安全意识，提高防护意识，全程戴好口罩，不摘下、不漏口鼻。

二、本人声明身体健康无异常，无发热、咳嗽、呼吸困难等症状。

三、本人知道国家关于违反“传染病防治法”最高可处7年徒刑的规定，积极配合贵方采取登记问询、防护隔离、消毒等疫情防控处置措施。

四、本人承诺所提供的所有信息保证真实，绝无隐瞒。

本人接受并完全理解了以上规定并严格遵守；信守承诺，如果违反，自愿承担一切责任。

投标人（盖公章）：

承诺人（签字）：

身份证号码：

联系电话：

户籍所在地：

实际居住地址：

联系电话：

承诺时间：　　　年　　　月　　　日

# 第三章  评标办法（合理低价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的报价文件进行评审，按照评标价得分由高到低的顺序推荐中标候选人。评标价得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）以评标价低者排名在前； （2）由评标委员会抽签确定中标候选人的排名。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准(第一个信封) | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额,且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人没如有分包计划。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （9）投标文件（包括电子版文件）中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
|  | 形式评审与响应性评审标准(第二个信封) | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人必须是独立的企业法人； （2）投标人的资质符合招标文件规定； （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （4）投标人的项目经理和项目技术负责人资格符合招标文件规定； （5）投标人的其他要求符合招标文件的规定（其他人员及机械最低要求）； （6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 评标价：100分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 评标基准价计算 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=报价函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定：招标人设置评标基准价系数（所有标段共用一个评标基准价系数），由投标人推荐的代表在第一个信封开标现场抽取，并由投标人推荐的代表及监督人员签字确认。评标价平均值乘以现场抽取的评标基准价系数作为评标基准价。评标基准价的取值范围为：0.99、1.00、1.01。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在任何情况下都保持不变（包括因投诉或其他原因而进行的评标复议期间）。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留两位小数 |
| 2.2.4 | 评标价 | 评标价得分满分为100分，评标价得分计算公式示例： ①如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=100－偏差率×100×2； ②如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=100＋偏差率×100×1。 |

需要补充的其他内容： “1.评标办法”的内容细化为： 本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的报价文件进行评审，按照评标价得分由高到低的顺序推荐中标候选人。评标价得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）以评标价低者排名在前； （2）由评标委员会抽签确定中标候选人的排名。 “3.1.1第一个信封初步评审”的内容细化为： 3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的形式评审与响应性评审标准(第一个信封)对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 “3.5.1投标文件相关信息的核查”的内容细化为： 3.5.1在评标过程中，评标委员会以投标人提供的证明材料作为评审依据，如果投标人提供的证明材料不能满足招标文件资格要求，其投标文件将被否决。 增加： 3.9本项目按照标段号由小到大的顺序评标定标。 3.10如果评标委员会认为在评标过程中有影响最终评标结果的不能确定的特殊问题，应在评标意见中记载并提请招标人决定。

评标办法正文见《公路工程标准文件》。

# 第四章  合同条款及格式（示例）

## 第一节  通用合同条款

“通用合同条款”见《公路工程标准文件》

## 第二节  专用合同条款

### A、公路行业标准专用合同条款

“A、公路工程专用合同条款” 见《公路工程标准文件》

### B、项目专用合同条款

项目专用条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：如皋市新绘交通设施建设投资有限公司 地 址：如皋市惠政东路188号广电大厦 邮政编码：226500 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监 理 人： / 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期： / |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由发包人在该项工程或工程相应部位施工前 / 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准： / |
| 6 | 5.2.4 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限：/ 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： / |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：/ |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： / %签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金：无 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：无 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励 |
| 14 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 15 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无 |
| 16 | 17.2.1 | 材料、设备预付款比例：无 |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款投标单的份数：3份 |
| 18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：无 |
| 19 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：无 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：月支付额的 / % |
| 21 | 17.4.1 | 质量保证金限额： 3 %年度绿化养护劳务费用 |
| 22 | 17.5.1 | 承包人向发包人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：3份 |
| 23 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：3份 |
| 24 | 18.2 | 竣工资料的份数：3份 |
| 25 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 26 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 27 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算 / 年 |
| 28 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：投标人自行考虑，计入投标报价，不单独计量 |
| 29 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率：投标人自行考虑，计入投标报价，不单独计量 |
| 30 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：南通仲裁委员会 |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1.1.3工程和设备

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

4.1承包人的一般义务

4.1.10（3）款补充：

承包人按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，承包人必须接受发包人暂停承包人1年参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

承包人在项目开工前，应向招标人指定的账户交纳合同价款的2%作为农民工工资保证金。若存在拖欠农民工工资问题，一经查实，发包人将责令承包人立即全额补发拖欠工资或由发包人动用保证金暂时垫付，并要求承包人从动用之日起30日内，按动用数额的2倍缴存保证金。

4.1.10（6）款约定为：

（6）承包人应履行的其他义务：

a.承包人应按照合同要求，精心对工程负责，为解决任何质量、进度、安全问题而提供所需的不管是临时性的、还是经常性的监督人、劳动力、材料（甲供除外）、工程设备，以及承包人所需的设备；

b.及时组建项目经理部，在规定的时间内完成项目经理部的临建任务，并达到发包人的要求；

c.清理施工现场，清除障碍物工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题；

d.将施工所需的水、电、电讯线路从施工场地外接至施工场地，并保证施工期间的需要；搭建施工临时设施，确保工程顺利实施；

e.维持原施工场所内道路的畅通、安全，满足施工运输及施工期间的车辆、行人安全通过；

f.办理施工所需的各种证件、批件和临时用地等手续；

g.根据合同工期要求，在签约一周内向发包人提供一份满足合同要求的、切实可行的年、月、旬进度计划，供发包人审核；

h.按照发包人提供的或认可的施工日记格式，安排专人做好工程施工过程中的工作内容的记录，并对记录内容的真实性负责，承担因为施工日记弄虚作假所造成的一切损失；

i.承包人必须保证施工所需的设备的完好，并按照有关规定做好安全生产工作，如因承包人原因造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用；

j.遵守地方政府和有关部门对施工场地和施工噪音、环保管理规定，保护好施工现场地下管线和邻近建筑，按照有关规定做好工程施工中废料的处理工作，严禁乱倒乱抛废料。处理好地方矛盾，并承担责任；

k.工程实施阶段，承包人必须积极配合发包人有关人员，做好工程的报验、统计、计量支付等工作。按时参加工程会议，接受有关部门的检查；

l.尊重发包人对工程的协调管理，接受发包人的检查；

m.严格执行工程实施过程中发包人所下发的相关文件规定。

4.2履约担保

本款前补充：

承包人在收到中标通知书后14天内并在签订合同协议书前，向发包人提交年度绿化养护劳务费用10%的履约担保。

4.5承包人项目经理

4.5.1款末补充：

项目经理在本项目合同期内严禁兼任其他项目的项目经理。在合同履行过程中，承包人派出投标书中承诺的项目经理，项目经理证书由发包人在项目建设期间代保管。未征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理，但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不合格的项目经理。

承包人未配备项目主要管理人员的，发包人将对承包人处以罚金：

未配备项目经理：3%合同年度养护绿化劳务费用金额/次，未配备项目技术负责人：1.5%合同年度养护绿化劳务费用金额/次，未配备其他主要人员：1%合同年度养护绿化劳务费用金额/次。

4.6承包人人员的管理

第4.6.3项细化为

4.6.3项目经理、项目技术负责人、安全员、施工员、质量员不得无故变更，如确因特殊原因需要变更的，需提前30天向发包人提出书面申请，经批准方可变更并报监管单位备案；现场负责人工作不力的，业主或监管单位有权要求承包人更换现场负责人。

第4.6.5项细化为

承包人除配备项目经理、项目技术负责人、安全员、施工员、质量员等主要管理人员外，仍须按下列标准配备养护作业人员。养护作业人员配备标准：每年3～10月，每2公顷不少于1人；其余时段每3公顷不少于1人。需按每3公顷不少于1人配备作业人员的，报请监管单位批准后方可执行。作业人员考勤由发包人负责，采取随机抽查方式检查作业人员出勤情况。

本款补充第4.6.6项：

4.6.6本工程实行全员考勤制度。所有主要人员应按发包人指定的日期到位进场，项目经理或项目技术负责人可轮流在岗，但每月出勤累计不得少于30天。采取养护项目部自考、发包人随时抽考（结合日常巡查）、南通市公路事业发展中心如皋分中心、如皋市交通投资发展有限公司抽考相结合。人员离开工地，必须事先向发包人打报告，征得发包人的批准，否则，主要人员【项目经理、项目技术负责人、安全员、施工员、质量员】每人每天处罚款2000元，其他人员未按招标文件要求到岗的，每人每天处罚款200元。项目部主要人员不得在其他项目兼职。一经发现，按违约论处。未经发包人同意，不得擅自更换人员，无论何种原因造成的承包人人员更换，发包人将对承包人处以罚金，并在工程款支付中扣除。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款末补充：

无论何种原因造成的承包人人员更换，发包人将对承包人处以罚金：

更换项目经理：2%合同年度养护绿化劳务费用金额/次，更换项目技术负责人：1%合同年度养护绿化劳务费用金额/次，更换其他主要管理人员：0.5%合同年度养护绿化劳务费用金额/次。

上述罚金由发包人直接从当期计量款中扣除。

4.8保障承包人人员的合法权益

本款补充第4.8.7项：

4.8.7承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应根据发包人或当地卫生、公安等相关部门的要求，建立人员流动登记、信息报告等制度，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行承担。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：无。

5.2发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项细化为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。

本款末增加以下二项：

6.1.3承包人必须做好进场机械设备的保养、保证机械正常良好使用，如实记载保养记录供发包人随时查阅。机械设备必须涂刷养护单位名称的显著标记。

6.1.4发包人对承包人的进场机械设备进行考勤，由项目部自考、发包人随时抽考（结合日常巡查）、南通市公路事业发展中心如皋分中心和如皋市交通产业集团有限公司抽考相结合，并将考勤结果纳入每月考核。

7.2场地施工道路

本款补充第7.2.3项：

7.2.3为便于施工车辆畅通行驶，确保工程质量和进度，满足工程正常施工的需要，承包人应在施工期间加强施工便道的养护和维修，始终保持路况良好，同时对施工范围内的老路出现因承包人或社会车辆通行而造成的病害及时修复。上述费用均已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

7.5道路和桥梁的损坏责任

本款细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已经接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护。因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人代借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

为保证道路、航道等的交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

a.施工期间，承包人必须在交通和公安部门的指导下，采取足够的引导交通措施；

b.承包人制定运输计划时，应避开现有道路或航道上的交通高峰时段。

9.2承包人的施工安全责任

第9.2.5项约定为：

安全生产费用由投标人按招标人设定最高限价的2.0%计入投标报价，并包含在投标人公布的最高限价中。

本款补充9.2.8项：

9.2.8养护人员在养护现场必须外着反光背心（反光背心统一至如皋市融润贸易有限公司购买）。身份证复印件留档，养护人员年龄必须适宜野外作业，身体健康。

10.1合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后、正式开工前按发包人的要求将其编制的施工方案报送发包人审批。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地发生六级(含六级)以上地震、龙卷风、工地受淹及不利的降水等引起延误的情况。

不利降水的衡量标准为：

i.按本地区气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

ii.按实际统计的年降水天数与i所指的年降水天数之差，每年计算一次。异常恶劣气候的时间，发包人将根据承包人的投标和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份异常良好的气候时间予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内以累计；

iii.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

12.1承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：无。

13.1工程质量要求

第13.1.1项约定为：

工程质量验收按《公路绿化养护管理质量标准（试行）》、《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定(试行)》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规范(试行)》、《公路绿化工程质量检验评定》DB32/T942—2006、《江苏省公路绿化养护技术规定（试行）》、《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015及发包人下达的其他各相关技术标准的要求。

13.2承包人的质量管理

本款补充13.2.7至13.2.8项：

13.2.7承包人应认真按照标准、规定的要求依据发包人按合同要求发出的指令施工，随时接受发包人的检查、检验，为检查、检验提供便利条件。发包人对抽检不合格的路段，将对比施工日记记载的当天养护的路段进行双倍频率的检测，并可根据检测结果要求承包人进行返工、修改，直至推倒重来，由此造成的增加检测的费用和返工、修改、推倒重来的施工费用均由承包人承担。以上检查检验合格后，又发现由于承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和发生的费用，赔偿发包人的有关损失；

13.2.8养护质量达不到约定条件的部分，一经发现，承包人应在发包人规定时间内返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定的，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议的，可申请第三方工程质量监督机构进行检验裁定，检验及裁定费用及因此造成的损失，由败诉方承担；

15．4变更的估价原则

第15.4.4项细化为：

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由发包人委托具有工程造价咨询资质的中介机构根据招标时的标底编制水平编制出变更工作子目的预算单价，将预算单价按中标价与标底价相比的下浮率同等下浮后得出变更工作项目的变更单价，并据此单价进行期中计量支付、工程结算和决算。在此单价确定之前，发包人可以确定暂时的单价或总额价，作为暂付帐款列入按规定签发的中期支付证书中。

16价格调整

本条约定：合同期内不调价。

17.1计量

第17.1.2项细化为：

17.1.2工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定。工程的计量应以净值为准，发包人在组织隐蔽工程计量时，应及时通知承包人联测并现场签认。发包人保留对计量资料的终审权力。

工程量清单所列工程量是按计量的原则，根据施工图设计编制而成的，在本项目中作为计量的控制值，无发包人确认的合法手续时，最终的审计工程量应不超出该控制值。工程量清单中的任何错误和遗漏，均不应导致合同的废除，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。有关的遗漏、错误和实际施工的工程量应由发包人按相关规定纠正。

17.3工程进度付款

第17.3.3（4）目细化为：

（4）本项目的工程进度付款如下：

每年年底考核支付当年养护费用的80%，余20%于第二年考核支付。所有未付款不计息。

17.3.5农民工工资保证金的缴存时间：项目开工前

农民工工资保证金的缴存金额：年度绿化养护劳务费用的2%，不超过80万元

农民工工资保证金的扣留条件：在整个施工期内、农民工工资结清之前

农民工工资保证金的返还时间：本项目的农民工工资结清后

20.1工程保险

本工程的建筑工程一切险、安装工程一切险不单独计量，均含在投标报价中，由承包人投保，办理本款保险的一切费用由承包人缴纳，与此相关的一切义务与责任均由承包人承担。

20.2.1承包人员工伤事故的保险

承包人应根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》（人社部发[2014]103号）、《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》（人社厅函〔2017〕53号）、《关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知》（苏人社发[2017]126号）及省厅相关文件要求参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。办理本款保险的一切费用由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

20.3.2款细化为：

承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括临时工和民工）投保人身意外伤害险，缴纳保险费。承包人应将保险单副本交发包人备案。办理本款保险的一切费用由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

如果承包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用，除非伤亡是由于发包人或其职工的行为或过失所造成的。

20.4第三者责任险

本工程的第三者责任险不单独计量，均含在投标报价中，由承包人投保，办理本款保险的一切费用由承包人缴纳，与此相关的一切义务与责任均由承包人承担。

20.6.4保险金不足的补偿

本款修改为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分）或承包人未按本招标文件要求投保造成损失的，均由承包人负责赔偿。

21.1不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：无。

22.1承包人违约

第22.1.2款补充第（5）项：

（5）由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误：

a.发包人可按签约时合同年度绿化养护劳务费用的2%金额扣缴承包人违约金，该违约金在投标人履约担保中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.发包人可雇用其他承包人完成部分工程。此时承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付给承包人的款项中扣除；

c.发包人在向承包人发出书面通知的7天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同原承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用承包人的任何设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4款和22.1.5款的规定办理。

第22.1.3款末补充：

若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，发包人有权无条件收回本项目的全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人承担。

25.廉政建设

补充第25条：

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》、苏交监察[2007]13号文《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》以及有关工程建设、廉政建设的规定做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全、有效使用，保证投资效益的最大化。

补充26款：

26.节能、环保要求

承包人在合同实施期间，应按照国家、江苏省及发包人的相关规定，按照节能、环保的要求进行施工，并制定相应的保障措施。发包人将委托相应专业机构对承包人节能、环保措施的落实情况进行检查监督，承包人应无条件予以配合并执行发包人提出的整改意见。上述所有工作发生的费用视为包含在投标报价中，不另行计量支付。

补充27条款：

27.施肥及苗木补栽

养护期间包含春、秋两季施肥，所需的肥料由发包人提供。如需补栽苗木，苗木由发包人提供。除此之外的所有养护工作均由承包人承担。承包人应确保养护期间苗木保有率达100%。

补充28条款：

- 绿化管护考核

承包人应按《公路绿化管护考核办法（试行）》的要求，完成项目部的建设、人员管理、绿化养护、突发事件应急处置、各类重大活动迎查、数字化案件处置、安全生产、综合治理、文明作业、组织管理以及其他相关的内容。

公路绿化养护考核，实行月度考核和季度联合考核相结合的方式，对发现的问题进行取证、记录、评判。

月度考核：由新绘公司负责，根据《公路绿化管护考核办法（试行）》考核并打分。

联合考核：由公路发展事业中心如皋分中心、如皋市交通产业集团有限公司工程管理部、新绘公司共同参与，于每季度的第三个月进行，侧重于技术方面，根据植物的生长特性以及不同季节的绿化养护工作要点进行考核，考核结果作为本月度的考核得分。

发包人将按《公路绿化管护考核办法（试行）》的规定，进行考核并实行奖惩制度。

## 第三节  合同附件格式

（未列出的附件参见《公路工程标准文件》）

### 附件一   合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施               （项目名称），已接受             （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目           标段养护111施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本合同内容包括                             。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）绿化养护劳务作业计划；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）

元（¥        ）。工程款的支付方式为：每年年底考核支付当年养护费用的80%，余20%于第二年考核支付。所有未付款不计息。

4.承包人项目经理：        ；承包人项目技术负责人：         。

5.工程质量符合        标准。工程安全目标：        。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照发包人指示开工，养护期限为      年。

10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

11．本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）    承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）    法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                            年    月    日

### 附件二   廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     （项目名称）项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    标段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行     （项目名称）      标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为   （项目名称）    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）  承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

### 附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在      （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人    （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人     （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日                             年    月

### 附件四  其他主要管理人员最低要求

其他主要管理人员最低要求

| 人员 | 资 格 要 求 |
| --- | --- |
| 安全员 | 1名，持有园林绿化工程安全员证（建安C证）或公路工程安全员证（交安C证）。 |
| 施工员 | 至少1名，持有有效的施工员证书。 |
| 质量员 | 至少1名，持有有效的质量员证书。 |

注：其他人员中，除安全员、施工员、质量员外，在投标时无需提供，但中标后必须按项目需求配备并报发包人批准。

### 附件五　主要机械设备和试验设备最低要求

主要机械设备和试验设备最低要求

| 序号 | 机械名称 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查车 | 1辆，并根据养护需要增加。 | 轿车或面包车，性能良好。 |
| 2 | 洒水车 | 数量根据现场具体情况增加。特别是旱季、春秋补植季节，以确保满足绿地养护需要，确保苗木保存率及生长势。 | 性能良好，购买年代新，要求安装GPS。 |
| 3 | 绿篱修剪机 | 数量满足项目养护需要。 |  |
| 4 | 草坪修剪机 | 数量满足项目养护需要。 |  |
| 5 | 清运卡车 | 1辆，并根据养护需要增加。 | 中型卡车。 |

### 附件六~附件八见“范本”

### 附件九   农民工工资支付承诺书

农民工工资支付承诺书

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司：

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人，按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》，明确工资支付方式、标准和结算时间等。

(二)将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求，建立健全清理拖欠农民工工资应急预案，接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

承诺人：（公章）

时间：　　年　月　日

# 第五章  工程量清单

1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单应参照第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的内容及要求，并结合招标文件规定的范围、内容及要求来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”和招标文件（含附件）的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 工程量清单中标明的暂列金额（不含计日工总额），除合同另有规定外，应由发包人按合同条款第15条的规定，结合工程具体情况全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

3．计日工说明

3.1 总则

（l）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。

（2）未经发包人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到发包人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于发包人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的"计日工劳务单价表"所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费。

c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经发包人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到发包人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4．其他说明

无。

5．工程量清单（详见工程量固化清单）

5.l工程量清单表

# 第  二  卷

# 第六章  图纸

无

# 第  三  卷

# 第七章  技术规范

一、本工程所用技术规范参见《公路工程标准文件》、江苏省干线公路建设工程施工技术指南(仅指施工工艺)、《公路绿化养护管理质量标准（试行）》、《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定(试行)》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规范(试行)》、《公路绿化工程质量检验评定》DB32/T942—2006、《江苏省公路绿化养护技术规定（试行）》、《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015。

二、承包人还应服从发包人制订的相关管理规定，且当发包人制订的相关管理规定的要求高于《公路工程标准文件》的要求时，应优先按发包人制订的相关管理规定执行。

# 第八章 工程量清单计量规则

无。

# 第  四  卷

# 第九章  投标文件格式

正（副）本

如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程

标段

投 标 文 件

## 第一个信封（商务及技术文件）

投标人：             （盖单位章）

年      月    日

目	录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、绿化养护劳务作业计划

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、其他资料

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司：

1.我方已仔细研究了如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程　　　标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量达到               ，安全要求目标：   　    ，养护期：      年。

4.如我方中标，我方承诺：

(l）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3）按照招标文件要求提交履约保证金；

(4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                              （其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 无 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 无 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 无 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 无 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 无 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 合同期内不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 无 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3(1) | 无 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3(2) | 无 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 3 %年度绿化养护劳务费用 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算 / 年 |  |

### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人            （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托　  　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  　   　　　　　       　　　（项目名称）     标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书；

2、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人必须亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

### 三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

银行保函

（招标人名称）：

鉴于           （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年    月    日参加

（项目名称）    标段施工的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）           元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

### 四、绿化养护劳务作业计划

本项目无需编制施工组织设计，但必须编写“绿化养护劳务作业计划”。

### 五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

### 六、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： - 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数30%以上的所有股东名称及相应股权比例； - 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； - 与投标人单位负责人（及法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附企业法人营业执照副本、基本账户开户许可证或“基本存款账户信息”的复印件（并加盖单位章）。上述复印件，须提供原件至开标现场备查。

#### （二）投标人企业组织结构框图

以框图方式表示。

说明

#### （三）近年完成的类似项目汇总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后须附施工合同、中标通知书或业主证明材料的复印件（并加盖单位章）。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

上述复印件，须提供原件至开标现场备查。

#### （四）拟委任的项目经理和项目技术负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  |  | 拟在本标段 工程担职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工 经验年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 | □ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附项目经理及项目技术负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，同时附业绩证明材料复印件（须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料）。复印件须加盖单位章。

- 本表后应附项目经理及项目技术负责人的社保缴费记录复印件（并加盖单位章）。

上述复印件（除身份证外），须提供原件至开标现场备查。

#### （五）拟委任的其他主要管理人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本标段工程任职 | 技术职称 | 工作年限 | 类似施工经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全员 |  |  |  |
|  |  | 施工员 |  |  |  |
|  |  | 质量员 |  |  |  |

#### （六）拟委任的其他主要人员资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  |  | 拟在本标段 工程担职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工 经验年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 | □ 目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □ 目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后附其他主要人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件（并加盖单位章）。

2、本表后应附其他主要人员的社保缴费记录复印件（并加盖单位章）。

上述复印件（除身份证外），须提供原件至开标现场备查。

#### （七）拟投入本标段的主要施工机械表

| 序号 | 设备 名称 | 型号规格 | 国别产地 | 制作年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 数量（台） |  |  |  | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |

注：本表后须附相关证明材料复印件：若机械为投标人自有的，须附购买发票；若机械为租赁的，须附租赁意向书和出租方的购买发票。同时提供机动车行驶证、保险凭证等其他证明材料。

上述复印件，须提供原件至开标现场备查。

### 七、其 他 材 料

证明材料附件清单

| 证明材料名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图 |  |
| 提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中查询的投标人信用情况截图 |  |
| 其他投标人认为有必要提供的材料 |  |
| …… | …… |

正（副）本

如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程

标段

投 标 文 件

## 第二个信封（报价文件）

投标人：             （盖单位章）

年      月    日

目	录

一、投标函

二、已标价工程量清单

### 一、投标函

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司：

1.我方已仔细研究了如皋市2020-2023年度公路绿化养护劳务分包工程　　标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）     　元/（平方米·年），即人民币（大写）                 元（¥：         　）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为　　），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.                              （其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

### 二、已标价工程量清单

投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、工程量清单表。

# 附件

公路绿化管护考核办法（试行）

一、总则

为提高公路绿化养护整体管理水平，建立健全绿化养护管理工作质量体系，努力形成优胜劣汰的公路绿化养护竞争机制，规范公路绿化养护管理考核行为，特制定本办法。

二、组织领导

市交通产业集团有限公司建立公路绿化养护管理考核组。组长由总经理担任，副组长由分管副总经理担任，成员由公路事业发展中心如皋分中心、公司工程管理部、市新绘交通设施建设投资有限公司（以下简称新绘公司）组成。

三、考核原则

坚持客观公正、民主公开、定期考核与日常考核相结合，考核结果与奖惩挂钩的原则。

四、考核范围

考核范围为市新绘公司发包的公路绿化养护工程。

五、考核依据

1、《公路绿化养护合同》；

2、《公路绿化养护管理质量标准（试行）》；

3、《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定(试行)》；

4、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规范(试行)》；

5、《公路绿化工程质量检验评定》DB32/T942—2006；

6、《江苏省公路绿化养护技术规定（试行）》；

7、《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015；

8、其他相关技术规范。

六、考核方式

公路绿化养护考核，实行月度考核和季度联合考核相结合的方式，对发现的问题进行取证、记录、评判。

月度考核：由新绘公司负责，根据本办法考核并打分。

联合考核：由公路发展事业中心如皋分中心、公司工程管理部、新绘公司共同参与，于每季度的第三个月进行，侧重于技术方面，根据植物的生长特性以及不同季节的绿化养护工作要点进行考核，考核结果作为本月度的考核得分。

七、评分办法

实行千分制评分法，得分900分为及格。

评分公式：月度考核得分 = 月度考核打分 - 直接扣分 + 直接加分。

八、考核内容与基本目标

1、项目部建设

项目部建于所处标段沿线相对中心位置，办公面积不得少于120m2（配备会议室一个），另配备存放机械设备和材料的仓库一间。需配备养护作业车、巡查车、洒水车、绿篱修剪机、草坪修剪机等必要的机械、工具，投入数量不少于投标文件承诺数量；积极开展巡查工作，巡查频次每天不低于2次。

2、人员管理

（1）实行全员考勤制度。

（2）项目负责人（具有园林绿化工程师职称）、现场负责人（具有绿化理论实践经验）、安全员（持有园林绿化工程安全员证或公路工程安全员证）不得无故变更，如确因特殊原因需要变更的，需提前30天向业主提出书面申请，经批准方可变更并报监管单位备案；现场负责人工作不力的，业主或监管单位有权要求绿化养护单位更换现场负责人。

（3）养护作业人员配备标准：3～10月，每2公顷不少于1人；其余时段每3公顷不少于1人。需按每3公顷不少于1人配备作业人员的，报请监管单位批准后方可执行。

作业人员考勤由新绘公司负责，采取随机抽查方式检查作业人员出勤情况。

具体方式如下：

a、每日作业人上班后半个小时内，现场负责人主动将作业人员分布情况和现场负责人所在准确位置发至微信工作群中，便于考核人员抽查。

b、现场负责人共同参与养护人员出勤抽查。

c、作业人员出勤抽查结果由核查人员和现场负责人共同签字确认，如现场负责人不在场，考核结果无需现场负责人确认，并按现场负责人不在现场条款执行相关处罚。

作业人员考勤结果运用。

a、按照每次抽查缺勤人员数量扣减当月养护经费。

b、月度考核分数扣减：平均出勤率低于100%，每低1%扣5分。

平均出勤率计算公式：平均出勤率=单次出勤率之和÷考勤检查次数。

单次出勤率计算公式：单次出勤率=实际出勤作业人数÷标准配置作业人员数量*100%。

3、绿化养护

(1)常规工作

主要包括卫生保洁、浇灌排水、松土除草。

常态化卫生保洁良好，无垃圾、杂物。及时清运绿化生产产生的垃圾，无遗留，不得污染路面；及时制止在绿地内的种植、堆积、寄养苗木、扣绳晾晒等行

为并组织清理，无法制止的及时上报有关部门。

根据绿化长势需要，适时适量浇灌；一般15个晴好天气即要开展浇灌作业；中分带7-9月高温季节每天适时浇灌。

林下及时疏松土壤，无板结；草坪内常态化无成苗期杂草；分隔沟明显，作用良好。

(2)技术工作

主要包括施肥、绿化长势、病虫害防治、整枝修剪。

有序开展施肥工作，肥料质量、用量达标，施肥方法符合要求，无肥害产生。

绿化长势整体生长旺盛，树冠完整，树形整齐美观，无死株、断枝、枯枝、枝干空洞，无大片光秃落叶；主动做好乔灌木支撑，无倾斜歪倒现象；苗木保存率100%，无缺株死亡现象，补植绿化工作开展适时有序；草坪、地被、花卉长势旺盛，草坪、地被平整无空缺，时令花卉适时更换；黑麦草复播成坪均匀，长势良好。

积极防治病虫害，以防为主，防治结合。选药准确，配比合理、用量正确、操作规范，无药害产生，做好作业人员的安全防护；冬季树木涂白形象美观，石灰水配比合理，作用良好。

整枝修剪作业适时开展。乔灌木修剪科学合理，规范整齐，定枝、整枝合理均匀；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，轮廓明显，不脱脚，不缺损，三面整齐平整，中分带色块修剪高度应高于护栏10cm；球类修剪要求圆整，大小一致；造型景观树整枝及时，层次分明，富有艺术性。

4、突发事件应急处置、各类重大活动迎查

建立健全应急抢险组织网络。做好各类突发事件应急预案，按要求储备各类应急物资，做好交通事故、110联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急处置和台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的防范、抢险等突击性工作。一旦发生险情，随时处置，并及时向有关部门回复处理情况。

做好重大活动迎查保障工作，建立重大活动保障组织网络，确保重大活动迎查工作开展有序，保障有力。

5、数字化案件处置

及时处置市长热线、数字城管、信访等案件，以及相关部门交办、人大、政协提案和各类群众来电来访等案件，并按业主的要求在规定时间内回复处置结果。

6、安全生产、综合治理、文明作业建立完善的安全文明生产规章制度，组织网络健全，安全措施周密，台账资料齐全；安全工作专人负责，持证上岗。

养护作业过程遵守安全操作规范。占用路面开展作业应制定计划并主动报告相关部门，按照规程做好安全警示与安全防护措施；发生事故第一时间上报，主动做好善后处置工作。

养护作业人员名单应登记造册，统一购买意外伤害保险，作业期间应统一着安全标志服（融润贸易统一制作的标有集团Logo）。

养护作业生产工作不得影响沿线居民的生产、生活，养护作业产生的垃圾不得随意倾倒。

明确安全责任主体，贯彻“谁管护、谁负责”的原则。因养护不到位、安全措施不周密、养护操作不规范等造成的人身及其他财产损失和一切安全责任，由养护单位承担。

7、组织管理

建立完善的养护组织管理制度并上墙，人员分工明确、职责清晰；健全各类台帐，记录及时、准确。

每月28日前按时报送月度养护工作小结与下月度养护工作计划，工作小结客观详实，工作计划制定科学可行，应明确月度养护目标任务、工作内容、计划完成时间和保障措施等。

项目部养护作业机械、作业车辆、巡查车辆、洒水车不得少于投标文件约定数量，符合养护实际需求，巡查车辆、洒水车应安装GPS系统，作业车辆、洒水车应安装安全警告装置。

8、其他

(1)各标段需设立管护公示牌。公示内容、规格、材质、样式等根据业主统一设计方案制作，费用由养护单位承担。

(2)进场15天内，上报全年养护作业计划和该标段养护管理人员组成表。结合季节特点和绿化状况，制定季度、月度养护计划。

(3)养护单位随时接受业主方的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

(4)按通知要求准时参加各类绿化养护会议、培训、考察和互查互学活动。

(5)各标段养护负责人保持24小时通讯畅通。

九、直接扣分、扣款事项

(1)无故缺席会议、培训等活动的，每发生一次扣50分。

(2)绿化养护工作被新闻媒体或行业主管部门点名批评，或其他造成恶劣社会影响的，扣50分/次；被重复批评或省级以上部门点名批评的，扣100分/次。

(3)对业主交办事项拒不执行或执行不到位的，扣100分/次。

(4)养护期间发生责任事故的，扣100分/次，视情节轻重罚款2000-5000元/次；安全事故因处理不当或不及时，造成不良后果的，扣200分/次，视情节轻重罚款6000-10000元。

(5)抗灾抢险等各类突发事件处置不力的，扣50-100分/次，同时罚款5000元/次。

(6)在环境综合整治、各类创建迎查等重大活动或业主日常管理中下达的整改问题，养护单位拒不整改或整改不到位的，业主可安排第三方进行整改，费用按定额计取，从所在标段养护经费或履约保证金中列支，同时扣100分/次，后续管护仍由原养护单位负责。

(7)发生损绿、毁绿事件，按行管流程即时处置，养护单位10日内按要求先行恢复，经费从行政执法部门处罚或理赔款中列支；如未发现损绿、毁绿当事人的，经费由养护单位自负；养护单位不及时恢复的，业主可安排第三方进行整改，费用按规定计取，从所在标段养护经费或履约保证金中列支。

(8)苗木出现死（缺）株（苗木主杆部分枯死，影响外观形象的，视为死树），养护单位应当及时清除，并在适宜季节提前15天申报补植方案，明确补植时间、苗木品种、规格、数量、位置桩号等，经批准后按要求实施。适宜季节拒不补植的，直接按施工单价的双倍罚款，并限期整改到位。未按原规格补植的视为未补值。

(9)发生严重病虫害的，导致苗木大面积死亡的，扣100分/次，同时罚款5000元/次；植物死亡后，未及时补植的，按第(8)条款处罚。

(10)未及时除草，出现大面积杂草的，扣50-100分/次，同时罚款2000-5000元/次。

(11)主要管理人员（项目经理、技术负责人、安全员、质量员等）不在现场的，扣2000元/人次；现场养护作业人员人数不满足规定配备数量的，扣200元/人次。

十、直接加分

在护绿行动中表现突出的，加20分/次，计入月度考核得分。

十一、奖惩措施

绿化养护工作实行年度综合评价制度，按年度综合考评得分评定等次：优（得分﹥950分）；良（850≤得分≤950分）；中（700≤得分﹤850分）；差（得分﹤700分）。实行奖优罚劣制度。

1、奖励

月度考核得分高于950分的，每高1分奖励月度养护经费的0.5%；

2、罚则

自满足下述条件之一起，终止该标段管护合同，同时取消下一轮绿化养护投标资格，一年内不得参加本市公路绿化管护招投标。

(1)年度综合考评等次为差的；

(2)两次季度综合得分低于700分的；

(3)全年累计有三次月度考核低于700分的；

(4)连续两个月度考核得分低于700分的。

十二、经费拨付

1、养护经费根据养护合同按年度拨付，与月度考核和联合考核结果挂钩，具体如下：

(1)每月养护经费根据日常考核得分计算。得分900分（含900分）以上的，不扣减经费；850～900分（含850分）的，每低5分扣减月度养护经费的1.5％，不足5分的按5分计；800～850分（含800分）的，每低5分扣减月度养护经费的3％，不足5分的按5分计，其中850～900分区间仍按原扣减百分比执行，实行累加；800分（不含800分）以下的，每低5分扣减月度养护经费的6％，不足5分的按5分计，其中800～900分区间仍按原扣减百分比执行，实行累加，直至扣完本月度的养护经费。

(2)年度养护经费支付额 = 合同约定的年度养护经费 - 月度养护经费扣减额总和+ 年度奖励总额。

2、合同期满时，暂停支付养护经费，待与下一轮养护接管单位交接手续办妥后一次性结算拨付。绿地存在问题的需在规定时间内按要求整改到位后交付接管单位，逾期整改不到位由接管单位进行整改，所需费用由原养护单位承担，从养护经费中扣除，费用不够的从履约保证金中扣除。

3、养护期内因规划调整、建设需要或其他原因发生养护面积减少，依据实际数量及相应投标报价，按实调整养护经费。

附件：1、公路绿化养护考核评分细则

2、公路绿化养护工作要点

3、公路绿化养护技术要求

4、公路绿化养护管理质量标准

附件1：

公路绿化养护考核评分细则

| 内容 | 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常 规 工 作 | 1 | 卫生保洁 | 1 | 绿地全天候保洁，垃圾杂物清除及时，无卫生死角；修剪除草作业同时清除污染路面的枝叶、草屑或泥土；不乱丢乱抛修剪下的枝叶、草屑，并及时清运出公路用地范围；公路用地范围严禁其它各类种植和各类杂物堆放。 | 40 | 垃圾、杂物，扣5分/处；垃圾拾后乱堆放扣10分/处；污染路面清扫不及时不达标的，扣0.5分/m2；修剪枝叶、草屑清未及时清运出公路用地，扣30分/次；种植清除不及时的，扣0.5分/m2；堆积清除不及时的，扣1分/m3。 |
|  |  | 种植堆积 | 2 | 及时制止毁绿事件，确保绿地内无摆摊设点、扣绳晾晒、寄养苗木等行为发生，无法制止的及时报告相关部门；发现恶意毁绿事件，立即报告监管单位并报警，同时做好证据收集工作。 |  | 绿地内秩序混乱，有摆摊设点、扣绳晾晒、寄养苗木行为未制止或无法制止又不及时报告的，扣10分/处；发生恶意毁绿事件，未立即报告监管单位和报警的，扣40分/次；恶意毁绿事件收集证据不力的，扣20分/次。 |
|  | 2 | 浇灌排水 | 3 | 根据绿化长势需要，对绿化树木及草坪进行适时适量浇灌。一般15个晴好天气即要开展浇灌抗旱作业；7-9月高温季节中分带每天适时浇灌抗旱（如遇中雨除外）；组织抗旱浇灌作业应同时向监管单位报告。 | 60 | 未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的萎蔫的，乔灌木扣20分/株，绿篱色块扣1分/m2，草坪扣0.5分/m2，导致死亡的加倍扣分；15个晴好天气后未组织浇灌抗旱的每次扣50分；7-9月高温季节中分带未按规定频次开展浇灌和抗旱（如遇中雨除外）的，扣10分/天；浇水抗旱工作未及时向监管单位报告的，扣20分/次。 |
|  |  |  | 4 | 根据需要及时排出绿地积水；出现绿地水毁的，要及时修复。 |  | 雨后绿地积水未及时排除，扣5分/处；绿地水毁未及时修复，扣1分/m3。 |
| 常 规 工 作 | 3 | 松土锄草 | 5 | 绿地及时松土，保持土壤疏松无杂草杂木。 | 150 | 绿地土壤板结，扣1分/m2。 |
|  |  |  | 6 | 根据季节特点及时组织开展除草，绿地内常态化无成苗期杂草。 |  | 绿地有明显杂草，扣0.5分/㎡； 整体杂草明显影响整体景观形象的，扣50分/次。 |
|  |  |  | 7 | 草坪与树穴、绿篱、色块、花卉应分隔沟明显，分隔作用良好。 |  | 草坪与树穴、绿篱、草花等无明显分隔沟扣1分/处。 |
|  |  |  | 8 | 未经允许不得随意使用化学除草剂。 |  | 发现除草剂药害扣5分/处；症状较重扣50分/处。 |
| 技 术 工 作 | 4 | 施肥 | 9 | 开展施肥作业应提前5天书面申报施肥组织方案，经批准后实施；按照施肥技术要求开展作业，用量合理，不产生肥害。 | 80 | 施肥作业未经批准的，扣80分/次；施肥用量不达标的，扣20分/次；施肥不当造成肥害，致使树木、草坪生长不良的萎蔫的，乔灌木扣20分/株，绿篱色块扣1分/m2，草坪扣0.5分/m2，导致死亡的加倍扣分。 |
|  | 5 | 绿化长势 | 10 | 绿地内树木生长旺盛，树冠完整，树形整齐美观，无死株、断枝、枯枝、枝干空洞，无大片光秃落叶。 | 200 | 乔灌木有死树枯苗，扣20分/株；绿篱色块有小苗死株，扣1分/m2；树上有断枝、枯枝、光秃落叶等，扣5分/株；乔灌木叶色大量黄化等,扣5分/株；绿篱色块小苗黄化扣0.5分/㎡。 |
|  |  |  | 11 | 乔灌木无倾斜、倒伏现象。根据绿化苗木抗倒伏情况，主动组织开展增加树木支撑作业，避免出现苗木成片歪斜现象；倾斜苗木扶正后应使用支撑材料进行支撑。 |  | 矮生乔灌木倾斜扶正不及时的，扣10分/株；高大乔木倾斜扶正不及时在扣20分/株，扶正后未采取支撑措施的，扣10分/株；非严重灾害性天气，出现成片苗木歪斜的，扣100分/次。 |
| 技 术 工 作 | 5 | 绿化长势 | 12 | 苗木保存率100%。绿地内乔灌木有缺株，绿篱、色块、草花有空缺应在适宜季节及时补缺；补植苗木不得低于原规格；补植苗木工作应提前15日书面申报，经批准后实施；养护合同到期前12个月不得补植乔灌木。 |  | 乔灌木未按规定及时补缺、补植低于原规格或合同到期前12个月内补植的，扣20分/株；绿篱、色块、花卉等未及时补缺或补植低于原规格的，扣5分/m2；未经批准实施补植苗木的，扣100分/次。 |
|  |  |  | 13 | 草坪、地被、花卉应长势良好，无黄化、枯萎、空缺、不平展现象；草本时令花卉适时补植；复播黑麦草成坪均匀，整体效果良好。 |  | 草坪、地被、花卉长势不良、黄化、枯萎、空缺、不平展未及时去除等，扣0.5分/m2；草本时令花卉未适时更换，扣20分/次；未按规定及时复播黑麦草扣60分/次；复播黑麦草成坪不均匀、形象不佳的，扣0.5分/m2。 |
|  | 6 | 病虫防治 | 14 | 积极防治病虫害，以防为主，防治结合。发现病虫害，及时处置，并主动向监管单位报告。 | 100 | 未采取病虫害预防措施的，扣50分/次；有明显病虫害未及时报告的，扣50分/次；病虫害症状轻微扣10分/处；有明显病虫害，扣20分/处；危害症状明显、影响植物生长和景观形象的，扣50分/处。 |
|  |  |  | 15 | 科学防治，选准药品。施药配比合理、用量正确、操作规范，无药害产生。 |  | 药品选择不准、配比不合理、用量不正确、操作不规范，导致防治效果不达标的，扣50分/次；产生药害及影响周边居民生产、生活的，扣10分/处。 |
|  |  |  | 16 | 冬季按时开展树木涂白作业。及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体；石灰水配比合理，涂白高度符合标准要求，整齐一致，涂白顶部边线齐整。 |  | 未及时实施涂白作业的，扣50分；涂白高度不符合要求、不整齐一致、顶部边线不齐整、剥落较多的，扣10分/km。 |
| 技 术 工 作 | 7 | 整枝修剪 | 17 | 乔灌木、色块、绿篱、中分带、造型景观树适时开展修剪作业。乔灌木修剪科学合理，规范整齐，定枝、整枝合理均匀；色块、绿篱适期修剪，要求曲线润畅，轮廓明显，不脱脚，不缺损，三面整齐平整；中分带色块修剪高度应高于护栏10cm；球类修剪要求圆整；造型景观树整枝及时，层次分明，富有艺术性。 | 150 | 乔灌木修剪、整形修剪不合理，扣1分/株；绿篱有脱脚、剪面不平直，宽度不匀，色块轮廓不流畅、界限不明显、剪面不平整，扣0.5分/m2；球类不圆整，同地域趋向大小不一，扣1分/株；造型景观树未及时修整、层次不分明，扣5分/株；树木枝条延伸路面妨碍交通安全的，遮挡安全标志标牌的、信号灯的，扣10分/株；乔灌木、色块不适时开展修剪作业的，扣50分/次。 |
|  |  |  | 18 | 根据乔灌木习性及时修剪萌孽枝条、剥芽。 |  | 萌孽枝条修剪、芽叶剥除不及时的，扣1分/株。 |
|  |  |  | 19 | 草坪适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留；草坪复播黑麦草前应尽量剪低。 |  | 草坪高度达15cm以上或整体不平整时未及时修剪的扣20分/次；草坪修剪不达标的，扣0.5分/m2；草坪复播黑麦草前修剪高度不得高于3cm，不达标的，扣20分/次。 |
| 安 全 管 理 | 8 | 安全组织 | 20 | 建立完善的安全文明生产规章制度，组织网络健全，安全措施周密，台账资料齐全，记录及时准确；安全工作专人负责，持证上岗。 | 100 | 无安全文明生产规章制度、组织网络、台账资料的，扣20分/项；安全台账记录不及时、不准确扣10分/次；专职安全员不明确或未持证上岗的扣30分。 |
|  |  | 生产现场安全文明管理 | 21 | 养护作业人员作业期间应统一着安全标志服（根据业主要求）。 |  | 作业人员未按规定着安全标志服，扣5分/人。 |
|  |  |  | 22 | 养护作业过程遵守安全操作规范。占用路面开展作业应制定计划并主动报告相关部门，按照规程做好安全警示与安全防护措施；发生事故第一时间上报，主动做好善后处置工作。 |  | 养护作业时无相应的安全警示与防护措施,未按规定设置安全警示设施划定作业区域的，中分带作业未申报的，每项扣20分；发生安全责任事故未及时上报的扣50分/次。 |
| 安 全 管 理 | 8 | 生产现场安全文明管理 | 23 | 建立突发事件应急预案，并按照应急方案做好人机料的组织工作；恶劣天气或突发事件时应立即启动应急预案，并立即报告监管单位突发事件具体情况。 |  | 未建立突发事件应急预案的，扣30分；未及时启动应急预案的，扣30分/次；未按照规定时间到达现场的，扣30分/次；突发事件处置不力造成重大后果的，扣50分/次；突发事件应急处置报告不及时的，扣50分/次。 |
| 组 织 管 理 | 9 | 秩序管理 | 24 | 积极开展巡查工作，巡查频次每天不低于2次。 | 40 | 巡查频次不达标的，扣5分/次。 |
|  |  |  | 25 | 管护组织、制度健全，管护档案完整规范，各项工作有专类台帐，记录及时准确；及时申报月度养护计划、总结；养护巡查记录、养护作业记录及时准确。 |  | 未建立完整各类台账的，扣10分/项；台账记录不及时不准确的，扣1分/处；未及时申报月度养护计划或总结的，扣10分/次；巡查记录、养护作业记录不及时准确的，扣1分/处。 |
| 组 织 管 理 | 10 | 人员、机械管理 | 26 | 项目负责人、现场负责人每月出勤合计不少于30天。根据季节特点制定作息时间，并报业主批准，按照作息时间进行考勤；项目负责人或现场负责人在接到监管单位通知后半小时内到达养护现场。 | 80 | 项目负责人与现场负责人每月在岗合计少于30天，每少1天扣10分；参加会议等迟到或早退的，扣10分/次；接到通知后半小时内不能赶到养护现场的，扣10分/次；未经批准更换项目负责人、现场负责人和安全员的，扣80分/次。 |
|  |  |  | 27 | 配备足够养护管理作业人员，3月-10月，按不少于1人/2公顷配置，其余时段按不少于1人/3公顷配置；养护作业人员实行名单造册管理，实行考勤制度，购买意外伤害保险。 |  | 养护作业人员月度平均出勤率，每少1%扣5分；现场负责人不及时上报人数、分布情况及本人所在准确位置的，扣20分/次；养护作业人员未购买意外伤害保险的，扣20分/人。 |
|  |  |  | 28 | 配备养护作业车、巡查车、洒水车、绿篱修剪机、草坪修剪机等必要的机械、工具，投入数量不少于投标文件承诺数量，停放或存放项目部，车辆、养护机械应做好日常保养，车身涂刷养护单位名称显著标记；巡查车、洒水车统一安装GPS，洒水车、养护作业车还应配置作业警示装置；按合同要求安装统一制式养护公示牌。 |  | 机械配置少于投标文件承诺数量，扣50分/次，并立即配备到位；养护机械无法使用的扣5分/台；养护车辆无法正常使用的，扣10分/辆；车辆未涂刷养护单位名称显著标记的，扣10分/辆；巡查车、洒水车未安装GPS，洒水车、作业车未安装作业警示标志的，扣20分/辆；无管护公示牌的扣50分/标段。 |

注：除养护作业人员综合考勤率扣减分数不设置限值外，每类别考核扣分值原则上不超过本类别标准分值。

附件2：

公路绿化养护工作要点

| 序号 | 项目 | 计划考核 时间 | 考 核 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化 补植 | 2、3、8、11月份 | 1、行道树无缺株断线，绿地无黄土露天现象，绿化保存率100%； 2、补植品种、规格、数量、树形与原有一致。 |
| 2 | 施肥 | 3-4月份；11-12月份 | 1、按专项通知要求的时间节点上报计划、安排实施。 2、施肥量按投标文件、合同要求保质保量执行。 3、施肥过程由业主代表现场见证、统计用量、全程跟踪。 |
| 3 | 生长期修剪 | 4-10月份 | 根据树种习性，景观配置要求修剪。绿地内乔灌木体现群落结构，景观层次。绿篱、球类、色块修剪轮廓整齐，线型流畅，外形饱满，无飞头、赤脚、斑秃现象。乔木无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头；行道树枝下高、总高及冠幅基本一致；树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透气良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。 |
| 4 | 冬季 修剪 | 11-1月份 |  |
| 5 | 草坪 切边 | 常年 | 线条流畅清晰。绿篱、色块、花境与草坪交接切边30cm，胸径15cm以下树穴直径胸径的6-8倍，胸径15cm以上树穴直径统一为120cm。 |
| 6 | 浇水 抗旱 | 淋水、浇水全年，抗旱7-9月份 | 根据不同的环境条件，季节特点，各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既满足树木生长要求，又基本做到树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业， 7 -9月高温干燥季节，每周另增加浇透水1次（如遇中雨除外）。领导小组发出浇水专项指令后，按指令按时、保质完成浇水任务。 |
| 7 | 病虫害防治 | 4-10月份 | 做好病虫害预测预报工作，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。按规定采用生物防治。 |
| 8 | 黑麦冬复播 | 9-10月份，12月份、次年的1-3月份 | 根据要求进行。 |
| 9 | 刷白 | 12月份 | 每年11月上旬前对相关乔木进行一次刷白，刷白高度为1.2-1.3米，高度整齐一致，刷白液按要求配比。 |

附件3：

公路绿化养护技术要求

| 序号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乔木 | 1、乔木生长旺盛、健壮，无缺（死）株、无病虫害，林相完整整齐。 2、对乔木进行合理整形修剪，修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等，保持树形优美、骨架均匀，更新复壮合理，控制乔木往更好的树形发展。 3、行道树枝下高度控制合理。 4、树木与架空线、变电设计附件等保持安全距离、树形控制合理。 5、树冠不遮挡交通信号灯，修剪符合乔木健康生长需要。 |
| 2 | 灌木 | 1、灌木生长旺盛、健壮，无缺（死）株、无病虫害，或叶片发黄长势不佳现象。 2、对灌木及时进行合理整形修剪，修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等，保持树形优美、骨架均匀，高度控制合理（与乔木、色块高度比例合理，层次清晰），品种间界限清晰无交叉枝、线条流畅。 3、及时修剪花落后形成的残花、残果。 |
| 3 | 绿篱和色带 | 1、绿篱和色带生长旺盛、健壮，无病虫害，无缺（死）株、断垄现象，无杂草。 2、始终保持轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度控制合理一致，侧面上下垂直（设计有特殊要求的按设计要求）。 3、相邻灌木、乔木的层次清晰，不同品种色带间界限清晰无交叉枝、线条整齐流畅，层次合理、舒适。 |
| 4 | 草坪 | 1、草坪生长旺盛，密度均匀，保持青绿、平整、无杂草，与其他品种间界沟清晰流畅。 2、高度控制在6—10cm左右(草坪换季复播黑麦草时低修除外），无明显裸露地面，无成片枯黄。 3、及时撒播黑麦草，保证黑麦草发芽率。 |

附件4：

公路绿化养护管理质量标准

一、公路绿化养护管理质量目标

1、乔木养护管理质量目标。

（1）绿化长势旺盛、健壮，无缺（死）株、无病虫害，林相完整整齐。

（2）对乔木进行合理整形修剪，保持树形优美、骨架均匀。

2、灌木养护管理质量目标。

（1）灌木生长旺盛、健壮，无缺（死）株、无病虫害。

（2）对灌木进行合理整形修剪，保持树形优美、骨架均匀，高度控制合理，修剪及时。

3、绿篱和色块养护管理质量目标。

（1）绿篱和色块生长旺盛、健壮，无病虫害，无缺（死）株、断垄现象，无杂草。

（2）始终保持轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度控制合理一致，侧面上下垂直（设计有特殊要求的按设计要求）。

4、草坪质量管理目标。

草坪生长旺盛，密度均匀，保持青绿、平整、无杂草，与其他绿化间界沟清晰流畅。高度控制在6—10cm左右(草坪换季复播黑麦草前要求低剪时除外），无明显裸露地面，无成片枯黄。

5、绿地保洁养护管理质量目标。

公路绿地内无杂物漂浮、垃圾堆积、作物种植、寄养苗木、挂绳

晾晒、摆摊设点等，保洁良好。

二、公路绿化养护工作质量标准

（一）公路绿化养护常规工作质量标准。

1、卫生保洁、堆积种植。

（1）卫生保洁。

绿地全天候保洁，垃圾杂物清除及时，无卫生死角；修剪除草作业同时清除污染路面的枝叶、草屑或泥土；不乱丢乱抛修剪下的枝叶、草屑，并及时清运出公路用地范围。

（2）堆积种植。

公路用地范围严禁其它各类种植和各类杂物堆放。及时制止毁绿事件，确保绿地内无摆摊设点、扣绳晾晒、寄养苗木等行为发生，无法制止的及时报告相关部门；发现恶意毁绿事件，立即报告监管单位并报警，同时做好证据收集工作。

2、浇灌排水。

（1）根据绿化长势需要，对绿化树木及草坪进行适时适量浇灌。一般15个晴好天气即要开展浇灌抗旱作业；7-9月高温季节中分带每天适时浇灌抗旱（如遇中雨除外）；组织抗旱浇灌作业应同时向监管单位报告。

（2）根据需要及时排出绿地积水；出现绿地水毁的，要及时修复。

3、松土除草。

（1）绿地及时松土，保持土壤疏松无杂草杂木。

（2）及时组织开展除草，绿地内常态化无成苗期杂草。

（3）草坪与树穴、绿篱、色块、花卉间的界沟明显，分隔作用良好。

（4）未经允许不得随意使用化学除草剂。

（二）公路绿化养护技术工作质量标准。

1、施肥。

开展施肥作业应提前5天书面申报施肥组织方案，经批准后实施；按照施肥技术要求开展作业，用量合理，不产生肥害。

2、绿化长势。

（1）绿地内树木生长旺盛，树冠完整，树形整齐美观，无死株、断枝、枯枝、枝干空洞，无大片光秃落叶。

（2）乔灌木无倾斜、倒伏现象。根据绿化苗木抗倒伏情况，主动组织开展增加树木支撑作业，避免出现苗木成片歪斜现象；倾斜苗木扶正后应使用支撑材料进行支撑。

（3）苗木保存率100%。绿地内乔灌木有缺株，绿篱、色块、草花有空缺应在适宜季节及时补缺；补植苗木不得低于原规格；补植苗木工作应提前15日书面申报，经批准后实施；养护合同到期前12个月内不得补植乔灌木。

（4）草坪、地被、花卉长势良好，无黄化、枯萎、空缺、不平展现象；草本时令花卉适时补植；复播黑麦草成坪均匀，整体效果良好。

3、病虫害防治。

（1）积极防治病虫害，以防为主，防治结合。发现病虫害，及时

处置，并主动向监管单位报告。

（2）科学防治，选准药品。施药配比合理、用量正确、操作规范，无药害产生。

（3）冬季按时开展树木涂白作业。及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体；石灰水配比合理，涂白高度符合标准要求，整齐一致，涂白顶部边线齐整。

4、整枝修剪。

（1）乔灌木、色块、绿篱、中分带、造型景观树适时开展修剪作业。乔灌木修剪科学合理，规范整齐，定枝、整枝合理均匀；色块、绿篱修剪，要求曲线润畅，轮廓明显，不脱脚，不缺损，三面整齐平整；中分带色块修剪高度应高于护栏10cm；球类修剪要求圆整；造型景观树整枝及时，层次分明，富有艺术性。

（2）根据乔灌木习性及时修剪萌枝孽条、剥芽。

（3）草坪适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留；草坪复播黑麦草前应尽量剪低。