如皋老204国道（林吴线～蒲黄线）绿化完善工程劳务分包

招 标 文 件

第一章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：如皋市交通服务发展有限公司 招标人地址：如皋市惠政东路188号广电传媒中心A17层 联系人：顾树炎 电话：0513-80693610 电子邮箱：278883716@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 如皋老204国道（林吴线～蒲黄线）绿化完善工程劳务分包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 如皋市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目为通皋大道（如皋界~新丁平公路）建设绿化工程劳务分包项目，主要工作内容为所有绿化土方、苗木栽植（苗木甲供）及养护、边沟施工，工程量清单及图纸所示全部内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 50天，计划开工时间：2021年2月20日 |
| 1.3.3 | 要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资格要求：承包人企业营业执照经营范围包含园林绿化及相关内容。近三年内（2017年1月1日至今，以合同签订时间为准）具有单项合同金额200以上的绿化工程施工或绿化工程养护业绩，须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料（上述证明材料须体现合同签订时间、工程类型以及绿化面积，否则不予认可），原件备查。 项目负责人要求：具备国家级园林绿化及相关专业中级及以上技术职称。担任单项合同金额200以上的绿化工程施工或绿化工程养护业绩，须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料（上述证明材料须体现合同签订时间、工程类型以及绿化面积，否则不予认可），原件备查。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2021年2月8日16：00前E-MAIL至278883716@qq.com邮箱并致电0513-80693610。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2021年2月9日12:00前招标人将补遗书发给各潜在投标人。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算30天 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 一正两副 |
| 4.1.2 | 投标文件的密封 | 本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（投标报价）应单独密封包装。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 如皋市交通产业集团有限公司A1311会议室 |
| 6.5 | 招标人是否设定投标控制价上、下限 | 本次招标项目不设定投标控制价下限，设定的投标控制价上限为： 2100000元。 |
|  | 付款方式 | 工程交工验收合格后支付至合同价的70%，工程交工验收合格后第十二个月支付至合同价的90%，竣工验收合格后按审计结果支付剩余工程款。 |
|  | 其他 |  |
| 第一信封包含的内容： 1、营业执照副本复印件； 2、项目负责人证书复印件； 3、法人代表授权委托书原件； 4、受委托人身份证复印件； 5、项目负责证书复印件； 6.施工组织设计。 上述文件均需加盖公章 第二信封包含的文件： 1、报价函 2、工程量清单 |  |  |

附录1   资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

承包人企业营业执照经营范围包含园林绿化及相关内容。近三年内（2017年1月1日至今，以合同签订时间为准）具有单项合同金额200万以上的绿化工程施工或绿化工程养护业绩，须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料（上述证明材料须体现合同签订时间、工程类型以及绿化面积，否则不予认可），原件备查。

附录2   资格审查条件(项目经理最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具备国家级园林绿化及相关专业中级及以上技术职称。担任单项合同金额200万以上的绿化工程施工或绿化工程养护业绩，须提供施工合同、中标通知书或业主证明材料（上述证明材料须体现合同签订时间、工程类型以及绿化面积，否则不予认可），原件备查。 |

- 评审标准和方法

1.评审方法为综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格投标人根据投标文件进行评分，总分为100分。投标人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分，分数计算取至小数点后2位。

3.评审因素：价格、技术、商务、业绩、服务以及相应的比重或者权值等。

4.价格分采用合理低价法计算，评标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=30-偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=30+偏差率×100×E2。

其中：评标基准价为所有投标人报价的算术平均值；

E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=0.5，E2=0.3。

5.评分标准

| 第一部分 商务技术部分（70分） |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 权重分值 |  |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 | 13分 |  | 根据投标文件对本项目的“总体施工组织布置及规划情况”、“主要工程项目的施工方案、方法与技术措施”进行评分 |
|  |  | 25分 |  | 根据投标文件对本项目的工期、质量、安全、环境与水土保持、文明施工与文物保护等保证体系及保证措施进行评分 |
|  |  | 2分 |  | 根据投标文件对本项目的“项目风险预测与防范和事故应急预案”及“其他需说明的事项”进行评分 |
| 2.2.2（2） | 主要人员 | 15分 |  | （1）拟投入本项目的项目经理满足招标公告要求得基本分9分。 （2）在满足招标公告要求的基础上每增加一个满足招标公告要求的业绩加2分，最多加6分。 |
|  |  | 10分 |  | （1）拟投入本项目的项目总工（技术负责人）满足招标公告要求得基本分6分。 （2）在满足招标公告要求的基础上每增加一个满足招标公告要求的业绩加2分，最多加4分。 |
| 2.2.2（3） | 其他因素 | 技术能力 | 10分 | 结合本项目特点，根据拟配备设施和设备的完备性、适用性、先进性，打6-10分。 |
|  |  | 企业业绩 | 10分 | （1）投标人业绩满足招标公告要求得基本分6分； （2）投标人在满足招标公告要求的基础上每增加一个满足招标公告要求的业绩加2分，最多加4分。 |
|  |  | 服务方案 | 15分 | 根据投标人提供的质量保证和服务承诺、服务方案等进行综合评审。 |
| 第二部分 价格部分（30分） |  |  |  |  |

附件1：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：                      （投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目名称：____________项目招标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目招标有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

代理人（被授权人）姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

附件2：

报  价  函

如皋市新绘交通设施建设投资有限公司：

1.我方已仔细研究如皋老204国道（林吴线～蒲黄线）绿化完善工程劳务分包（项目名称）招标文件的全部内容（含补充说明），在考察工程现场后，愿意以人民币                   元（大写）的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为符合国家相关规定），按本采购文件及合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并提交相关审计报告。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

:

投 标 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

注：其他未提供格式的，不做格式要求

附件3：

工程量清单